Created : 25/06/208

Daily Meeting Reports

Atlantis Project

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Project Name** | Projet Motuc Cybersécurité | **Document Writer** | Thomas DROUIN |
| **Project Team** | Thomas DROUIN, Mathieu JUBENOT, Victor SCHIRMANN, Simon TODESCHINI | | |

**Daily meeting (25/06/2018) :**

**TODO today :**

Everybody :

* 11.1. [Database deployment] Define data models / 2h

Victor :

* 7.1.1. [DAL - .NET] Chose ORM / 0.5h
* 7.1.2. [DAL - .NET] Development of DAL for each data type / 3h

Mathieu :

* 13.3.1. [CI - Create Pipeline] For Android / 1h
* 13.3.2. [CI - Create Pipeline] For Java / 0.5h
* 13.3.3. [CI - Create Pipeline] For .Net / 3h

Simon :

* Implement Jasmine in Mobile App
* 9.1. [Mobile App] Authentication via Eliot / 2h
* 11.3. [Database deployment] Write database creation script / 1h

Thomas :

* 1.4. [PM] Define SCRUM lifecycle / 0.5h
* 1.2. [PM] Write management plannings / 0.5h
* 1.3. [PM] Define development processes / 0.5h
* 8.1. [Calc Engine] Define calculation scenarios / 0.5h
* 8.2. [Calc Engine] Setup windows service / 3h